**Abletive for Android**

**迭代一项目交付文档**

Author：Alan徐朱峰

1. **阶段目标**
2. 仿造IOS端进行基础界面搭建，包括文章列表、个人首页、设置。
3. 利用TabHost进行几个板块的切换
4. 实现文章列表的查找和按序排列
5. 利用WebView加载Html实现文章内容展示（包括视频加载等）
6. 制定下一次迭代计划
7. **完成情况**
8. 文章列表显示功能，分批加载功能，下拉刷新功能（视频V\_1）。

精心制作的个人首页，可定制，更换背景，头像、标题和内容（视频V\_2）。

设置界面已经搭建，但目前没有什么设置的，所以界面上是空的，没有对外开放。

1. 文章、消息、社区、我，四大板块通过点击屏幕下方的tabhost来切换（视频V\_3）。
2. 文章列表可以通过搜索键来搜索关键字（视频V\_4），作者，通过点击浮动按钮来切换类别，标签，时间等（视频V\_5）。
3. 文章详情界面不进行浏览器的跳转，直接在app内展示，视频、音频可以播放，视频可以横屏播放（视频V\_6）。
4. 见”迭代二/项目计划文档”
5. **存在问题**
6. 文章列表加载时，现在是一页加载10个文章，用的thumbnail的medium型图片，加载速度很一般（可能是网络原因，新校区在一个比较偏地方），可以考虑减少一页加载量或是让用户选择加载画质。
7. Tabhost切换时因为切换的是不同活动之间的切换，都是采用重新加载的模式，不能保存之前的浏览状态，已经找到解决方案，迭代二完成。
8. 整体的配色，风格，布局需要重新设计，迭代二能做一些布局的改变，考虑迭代三来做一些更加符合安卓的设计。
9. 文章详情界面等加入用户模块之后再进行优化，加入回复、上一页、下一页等